ДОГОВОР №

г. Минск									«» марта 2026 г.

______________________, именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице ___________________________, действующего на основании ____________________, с одной стороны, и торговое унитарное предприятие «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «МИНСК КРИСТАЛЛ ТРЕЙД», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________, действующего на основании доверенности от _________________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по техническому обслуживанию и ремонту систем кондиционирования воздуха (далее – ТОиР СКВ) на объектах Заказчика, расположенных по всей территории Республики Беларусь. Перечень СКВ по объектам представлен в Приложении 1.

  - Перечень работ, включаемых в техническое обслуживание СКВ, указывается в Приложении № 2 к настоящему договору.

  - Перечень работ по ремонту СКВ, указывается в Приложении № 3 к настоящему договору.

  - Срок выполнения ТО СКВ согласно Приложению 1: с 16.03.2026 по 31.05.2026.

  - Очередность обслуживания должна быть в следующем порядке: г. Минск (Минская обл.), г. Брест (Брестская обл.), г. Гомель (Гомельская обл.), г. Гродно (Гродненская обл.), г. Могилев (Могилевская обл.), г. Витебск (Витебская обл.).

  - При открытии новых объектов предприятия, ТО неучтенных СКВ в Приложении 1, осуществляется по заявкам Заказчика в следующие сроки: в течение 72 (семидесяти двух) часов с момента получения заявок Заказчика посредством CRM-системы Битрикс24, телефону, Viber.

  - После выполнения работ составляется двусторонний акт выполненных работ.

  - Общая сумма договора будет складываться из сумм выполненных работ согласно актам выполненных работ.

- СТОИМОСТЬ РАБОТ

  - Стоимость работ по настоящему договору определяется по соглашению сторон и указывается в Протоколе согласования цен (Приложение № 4 к настоящему договору).

Заказчик возмещает Исполнителю стоимость ТОиР СКВ и стоимость включенных в акт выполненных работ материалов и комплектующих, необходимых для исполнения заявок Заказчика и выполнения технического обслуживания оборудования.

  - Выполнение работ по ремонту СКВ (Приложение № 3) оплачивается отдельно на основании отдельных актов выполненных работ.

  - Заявки на ремонт СКВ в порядке текущей эксплуатации оплачиваются согласно тарифу и затраченному времени на выполнение работ.

Первый час работы округляется до целого 1-го часа и оплачивается полностью; свыше 1-го часа оплачивается по факту отработанного времени, зафиксированного в отчете выполнения работ по объекту и подписанного представителем Исполнителя и ответственным лицом на объекте Заказчика.

В случае, если по заявке выполнялась только работа по диагностике оборудования, оплата производится следующим образом:

- если в последующем будет выполнятся ремонт оборудования – после выполнения ремонта, время на диагностику указывается в акте выполненных работ отдельной строкой и присоединяется ко времени выполнения работ.

- если в последующем ремонт выполняться не будет – после выдачи дефектного акта на оборудование в случае признания его непригодным к дальнейшей эксплуатации либо решения Заказчика о нецелесообразности ремонта. Оплачивается не более 1 чел/ч.

  - Аварийные заявки на ремонт оплачиваются согласно удвоенному тарифу и затраченному времени на выполнение работ.

Первый час работы округляется до целого 1-го часа и оплачивается полностью; свыше 1-го часа оплачивается по факту отработанного времени, зафиксированного в отчете выполнения работ по объекту и подписанного представителем Исполнителя и ответственным лицом на объекте Заказчика.

В случае, если по заявке выполнялась только работа по диагностике оборудования, оплата производится следующим образом:

- если в последующем будет выполнятся ремонт оборудования – после выполнения ремонта, время на диагностику указывается в акте выполненных работ отдельной строкой и присоединяется ко времени выполнения работ.

- если в последующем ремонт выполняться не будет – после выдачи дефектного акта на оборудование в случае признания его непригодным к дальнейшей эксплуатации либо решения Заказчика о нецелесообразности ремонта. Оплачивается не более 1 чел/ч.

Стоимость расходных материалов, запчастей, оборудования предварительно согласовывается и в стоимость работ по восстановлению работоспособности СКВ не входит, оплачивается отдельно на основании подтверждающих документов.

Стоимость расходных материалов, запчастей, оборудования предварительно согласовывается и в стоимость работ по восстановлению работоспособности СКВ не входит, оплачивается отдельно на основании подтверждающих документов.

  - Порядок оформления заявок по ремонту СКВ согласно Приложению № 3.

  - В случае открытия у Заказчика новых объектов, не включенных в Приложение №1, оплата за выполненные работы по договору оформляется актом в соответствии с Приложением № 4.

  - Извлеченные отходы считать собственностью Исполнителя. Вывоз и утилизация извлеченных отходов силами и за счет Исполнителя.

  - Источник финансирования: собственные средства Заказчика.

  - Стоимость работ по настоящему договору включает в себя все расходы на доставку необходимых материалов к месту нахождения объекта, другие обязательные платежи и иные возможные затраты. Транспортные расходы по ТОиР СКВ Заказчиком дополнительно не оплачиваются.

- ПОРЯДОК И ФОРМА РАСЧЕТОВ

  - Оплата работ по настоящему договору производится Заказчиком на основании актов выполненных работ путем перевода соответствующих сумм на банковский счет Исполнителя не менее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания акта выполненных работ.

  - Акты выполненных работ предоставляются исполнителем Заказчику ежемесячно не позднее 5 (пятого) числа месяца следующего за отчетным.

  - Стоимость запасных частей, материалов, оборудования (хладагент, фреон, дренажная трубка, герметик и т.д.) фактически использованных при выполнении работ, включается Исполнителем в акт выполненных работ отдельной строкой с приложением копий документов, подтверждающих стоимость, и их оплата производится Заказчиком согласно вышеназванному акту.

  - В случае, если отсутствует доступ для ТОиР наружного блока СКВ с земли (лестницы), заказывает услугу аренды подъемника (альпиниста) Исполнитель. Услуга в стоимость ТОиР не входит и оплачивается отдельно по предварительному согласованию с Заказчиком.

- ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Исполнитель обязан:

    - Обеспечить выезд специалистов для проведения ТОиР оборудования в оговоренные с Заказчиком сроки с соблюдением мер и правил по технике безопасности своих сотрудников. На время выполнения работ, территория на которой выполняются работы, считается территорией Исполнителя.

    - Организовать выполнение работ в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной и промышленной безопасности и обеспечить их соблюдение своим персоналом как при выполнении ТОиР, считая территорию, на которой выполняются работы, территорией Исполнителя, так и на всей территории Заказчика.

    - Своевременно информировать Заказчика о ходе выполнения работ.

    - Обеспечить закупку быстроизнашивающихся запасных частей, необходимых для бесперебойной работы оборудования, взамен вышедших из строя или поврежденных по вине Заказчика с последующей оплатой Заказчиком в соответствии с условиями п. 3.3. настоящего договора.

    - После выполнения ТОиР, специалист, выполняющий ТОиР, должен оформить документ (ведомость/отчет) в соответствии с Приложением № 5 к настоящему договору за подписью и печатью ответственного на объекте. Один экземпляр ведомости/отчета передается вместе с актом выполненных работ. Ведомость/отчет без подписи и печати ответственного на объекте считается недействительным.

    - В случае обнаружения недостатков исправить их за свой счет в течение 5 (пяти) календарных дней с момента поступления письменной заявки Заказчика.

    - При возникновении препятствий по выполнению условий настоящего договора незамедлительно сообщать о них Заказчику.

  - Заказчик обязан:

    - Выполнять все указания завода-изготовителя и Исполнителя по правильной эксплуатации оборудования согласно инструкциям завода-изготовителя.

    - Обеспечить доступ Исполнителя к местонахождению оборудования и предоставить необходимые условия для проведения сервисных работ.

    - Ознакомить до начала работ Исполнителя со всеми установленными на предприятии Заказчика правилами по охране труда и пожарной безопасности.

    - Обеспечить в течение 5 (пяти) рабочих дней приемку выполненных Исполнителем работ и подписать акты выполненных работ или предоставлять в те же сроки аргументированный отказ от подписания актов.

    - Произвести расчет за выполненные работы в размере 100%.

  - В случае выявления фактов невыполнения или некачественного выполнения Исполнителем работ, Заказчик обязан не позднее 48 часов с момента выявления направить Исполнителю письменное, в том числе посредствам электронной почты, требование об устранении недостатков. Уполномоченный представитель Исполнителя обязан явиться на объект Заказчика в течение 72 часов с момента получения письменного требования для составления и подписания двустороннего акта о выявленных недостатках, в котором Стороны отражают выявленные нарушения и сроки их устранения. Исполнитель обязан за свой счёт устранить выявленные нарушения в течение согласованного с Заказчиком срока.

  - Дефекты в период гарантийного срока должны быть устранены в срок до 5 (пяти) календарных дней с момента поступления заявки в письменном виде.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  - Срок гарантии на выполненные работы по ТО СКВ: 6 (шесть) месяцев.

  - Срок гарантии на работы по ремонту СКВ: 12 (двенадцать) месяцев.

  - Срок гарантии на запасные части, материалы, оборудования: согласно паспортам заводов-изготовителей.

  - Исполнитель не несет ответственности за работоспособность оборудования в случаях его неправильной эксплуатации, повторного загрязнения теплообменных поверхностей, выхода из строя агрегатов и узлов систем кондиционирования в связи с их естественным износом, привлечения Заказчиком к обслуживанию оборудования неуполномоченных Исполнителем лиц.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

  - Исполнитель не несет ответственности за косвено-вытекающие убытки, а также за повреждения, вызванные причинами, не зависящими от него, такими, как: сбой питания, неисправные предохранители, колебания или скачки напряжения, прямое или соседнее попадание молнии, замыкание, ошибки оператора, механические повреждения, вода или влажность в панелях управления, окисление или коррозия медных трубопроводов.

  - При выходе из строя оборудования по причинам, перечисленным в п. 6.2. настоящего договора, сторонами составляется двусторонний акт, подписываемый представителями Заказчика и Исполнителя.

  - Исполнитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, и уплачивает неустойку (пеню) Заказчику в следующих случаях и размерах:

    - за нарушение установленных в договоре сроков выполнения работ, включая оформление документов, подтверждающих их выполнение, − 0,2 б.в. за каждый день просрочки.

    - за несвоевременное устранение дефектов, указанных в актах заказчика (в том числе выявленных в период гарантийного срока), − 0,2 б.в. за каждый день просрочки, начиная со дня окончания указанного в акте срока устранения.

  - Кроме уплаты неустойки (пени) виновная сторона возмещает другой стороне убытки в сумме, не покрытой неустойкой (пеней).

  - Заказчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, и уплачивает неустойку (пеню) Исполнителю за нарушение установленных в договоре сроков оплаты − 0,2 % от стоимости выполненных работ за каждый день просрочки, но не более 20 % их стоимости.

  - По соглашению сторон размеры ответственности могут быть увеличены. Стороны вправе установить в договоре за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств иные виды и размеры ответственности, не противоречащие законодательству.

- АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

  - При исполнении своих обязанностей по договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники обязуются не совершать в отношении иных лиц действий, связанных с оказанием влияния на принимаемые ими решения (действия) с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или для реализации иных неправомерных целей.

  - При исполнении своих обязанностей по договору, Стороны обязуются не допускать действий коррупционной направленности.

  - Стороны обязуются использовать механизм взаимного уведомления о случаях нарушения одной из Сторон условий оговорки, а также опровержения (подтверждения) названных сведений.

  - Стороны признают возможность расторжения договора в одностороннем порядке в случае нарушения одной из Сторон условий оговорки, при наличии материалов достоверно подтверждающих факт нарушения настоящей антикоррупционной оговорки.

- СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

  - Стороны устанавливают, что сведения любого характера (технического, производственного, организационного, коммерческого, финансового и иного), в том числе секреты производства (ноу-хау), содержащиеся в договоре или ставшие известными Сторонам в ходе исполнения настоящего договора, являются коммерческой тайной и не подлежат разглашению в течение срока действия настоящего договора, а также в течение 3 (трех) лет с момента окончании срока действия договора или его расторжения по какой-либо причине.

  - Стороны обязуются без предварительного письменного согласия другой Стороны не передавать третьим лицам информацию ограниченного распространения, касающуюся исполнения обязательств по настоящему договору. Сторона обязана незамедлительно сообщить владельцу коммерческой тайны о допущенных им либо ставших известными ей факте незаконного ознакомления со сведениями, составляющими коммерческую тайну, факте незаконного использования этих сведений, факте разглашения коммерческой тайны или угрозы разглашения коммерческой тайны третьими лицами, а также о требованиях доступа к коммерческой тайне со стороны государственных органов и иных лиц.

  - В случае незаконного ознакомления со сведениями, составляющими коммерческую тайну, или незаконного использования этих сведений, а также разглашения коммерческой тайны, указанными в настоящем разделе «Соглашение о конфиденциальности» Сторона или его работники обязаны прекратить действия, связанные с незаконным ознакомлением со сведениями, составляющими коммерческую тайну, или с незаконным использованием этих сведений, а также с разглашением коммерческой тайны.

- РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

  - В случае возникновения разногласий и споров из-за неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Договора или в связи с ним стороны будут стремиться к их урегулированию путем переговоров и достижению мирного решения или соглашения.

  - Досудебный претензионный порядок рассмотрения споров обязателен для сторон. Срок рассмотрения и ответа на претензию составляет 7 (семь) календарных дней с момента ее получения. При не достижении соглашения споры подлежат рассмотрению в Экономическом суде г.Минска.

- ФОРС-МАЖОР

  - Стороны освобождаются от ответственности при наличии форс-мажорных обстоятельств (стихийные бедствия, забастовки, решения высших государственных органов и т.д.). Факт наличия данных обстоятельств подтверждается компетентными органами.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Стороны договора не могут передавать свои права и обязанности, вытекающие из настоящего договора, третьим лицам без письменного согласия обеих сторон.

  - Любые изменения и дополнения к данному договору совершаются сторонами в письменной форме и требуют согласия сторон.

  - Любые приложения, изменения и дополнения к Договору действительны и являются его неотъемлемой частью лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Договор и все приложения к нему, подписанные и переданные посредством факсимильной связи или электронной почты, имеют юридическую силу до момента их замены оригиналами. Стороны обязаны обменяться оригиналами документов в течение 20 (двадцати) рабочих дней.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Настоящий Договор вступает в силу с 16.03.2026 и действует до 15.03.2027, а в части взаиморасчетов до полного и надлежащего исполнения сторонами своих обязательств.

  - Прекращение настоящего договора возможно по письменному уведомлению одной из сторон за месяц до даты, по достижении которой договор прекращается. Датой уведомления считается дата получения письменного уведомления.

  - Любые приложения, изменения и дополнения к договору действительны и являются его неотъемлемой частью лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. Договор и все приложения к нему, подписанные и переданные посредством факсимильной связи или электронной почты, имеют юридическую силу до момента их замены оригиналами. Стороны обязаны обменяться оригиналами документов в течение 30 (тридцати) календарных дней.

  - Настоящий договор составлен в 2-х оригинальных экземплярах, обладающих равной юридической силой, по 1-му экземпляру для каждой стороны.

  - К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие приложения:

Приложение № 1 - Перечень систем кондиционирования воздуха.

Приложение № 2 - Перечень работ при проведении технического обслуживания СКВ.

Приложение № 3 - Перечень работ по восстановлению работоспособности СКВ

Приложение № 4 - Протокол согласования цены.

Приложение № 5 – Отчет при проведении технического обслуживания.

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- |
| _____________________ / / м.п. | Торговое унитарное предприятие «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «МИНСК КРИСТАЛЛ ТРЕЙД» Юридический адрес: 220030, г. Минск, ул. Октябрьская, д.15, каб. 42 Почтовый адрес: 220088, г. Минск, ул. Смоленская, 15, офис 406 р/с BY35 BELB 3012 0058 6200 9022 6000 в ОАО «Банк БелВЭБ», Центральный апарат г.Минск БИК: BELBBY2X, УНП: 192554532 220004, г. Минск , пр-т Победителей, 29, тел./факс +37517 360-36-82 e-mail: office@alcotrade.by _____________________ / / м.п. |

Приложение №1

к договору №

от «» марта 2026 г.

| Перечень систем кондиционирования воздуха торгового унитарного предприятия |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «МИНСК КРИСТАЛЛ ТРЕЙД» |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Область | Место нахождения оборудования | Тип исполнения оборудов-ания | Марка оборудования | Коли-чество, шт. | Сроки проведения ТО |
| 1 | Минск, Минская обл. | Кабинет директора (г. Минск, ул.Смоленская,15, 3 этаж, каб. 301) | Настенная сплит-система | NEOCLIMA NS-12W | 1 | 01.04.2026-19.04.2026 |
| 2 |  | Конференц-зал (г. Минск, ул.Смоленская,15, 3 этаж, каб. 301) | Настенная сплит-система | MIDEA MSE-18HR | 1 | 01.04.2026-19.04.2026 |
| 3 |  | Приемная (г. Минск, ул.Смоленская,15, 3 этаж, каб. 301) | Настенная сплит-система | AIRwell PRIME9AW | 1 | 01.04.2026-19.04.2026 |
| 4 |  | Кабинет зам. директора по финансовым вопросам (г. Минск, ул.Смоленская,15, 3 этаж, каб. 301) | Настенная сплит-система | ELECTROLUX EACS/I-07HP/N315Y | 1 | 01.04.2026-19.04.2026 |
| 5 |  | Отдел кадров (г. Минск, ул.Смоленская,15, 3 этаж, каб. 302) | Настенная сплит-система | NEOCLIMA NS-09W | 2 | 01.04.2026-19.04.2026 |
|  |  |  |  | NEOCLIMA NS-12W | 1 |  |
|  |  |  |  | ALPICAIR AWI-21HPR1C | 2 |  |
| 6 |  | Кабинет зам. директора по техническим вопросам (г. Минск, ул.Смоленская,15, 3 этаж, каб. 309) | Настенная сплит-система | ALPICAIR AWI/AWO-21HPR1C | 1 | 01.04.2026-19.04.2026 |
| 7 |  | Сектор по охране труда и пожарной безопасности (г. Минск, ул.Смоленская,15, 3 этаж, каб. 309) | Настенная сплит-система | ALPICAIR AWI-35HPR1C | 1 | 01.04.2026-19.04.2026 |
| 8 |  | Кабинет начальника управления логистики (г. Минск, ул.Смоленская,15, 3 этаж, каб. 309) | Настенная сплит-система | ALPICAIR AWI-35HPR1C | 1 | 01.04.2026-19.04.2026 |
| 9 |  | Бухгалтерия (г. Минск, ул.Смоленская,15, 4 этаж, каб. 408) | Настенная сплит-система | ALPICAIR AWI-21HPR1C | 1 | 01.04.2026-19.04.2026 |
|  |  |  |  | NEOCLIMA NS-HAL18R | 1 |  |
|  |  |  |  | TADILUX TRM18WK | 4 |  |
|  |  |  |  | NEOCLIMA NS-HAL12R | 1 |  |
| 10 |  | Финансовый отдел (г. Минск, ул.Смоленская,15, 4 этаж, каб. 406) | Настенная сплит-система | AlpicAir AWI-21HPR1C | 2 | 01.04.2026-19.04.2026 |
| 11 |  | Сектор по бюджетированию, анализу и контроллингу (г. Минск, ул.Смоленская,15, 4 этаж, каб.406) | Настенная сплит-система | AlpicAir AWI-21HPR1C | 1 | 01.04.2026-19.04.2026 |
| 12 |  | Начальник управления экономики (г. Минск, ул.Смоленская,15, 4 этаж, каб. 406) | Настенная сплит-система | ALPICAIR AWI-21HPR1C | 1 | 01.04.2026-19.04.2026 |
| 13 |  | Сектор труда и заработной платы (г. Минск, ул.Смоленская,15, каб.406 ) | Настенная сплит-система | ALPICAIR AWI-21HPR1C | 1 | 01.04.2026-19.04.2026 |
| 14 |  | Серверная (г. Минск, ул.Смоленская,15, 4 этаж, каб. 406) | Настенная сплит-система | ALPICAIR AWI-7HDR1C | 1 | 01.04.2026-19.04.2026 |
| 15 |  | Общий отдел (г. Минск, ул.Смоленская,15, 4 этаж, каб. 402) | Настенная сплит-система | ALPICAIR AWI-35HPR1C | 1 | 01.04.2026-19.04.2026 |
| 16 |  | Управление фирменной торговли (г. Минск, ул.Смоленская,15, 4 этаж, каб. 401) | Кассетная сплит-система | PANASONIC CS-A34BB4P | 4 | 01.04.2026-19.04.2026 |
|  |  |  | Настенная сплит-система | ALPICAIR AWI-25HPDC1E | 2 |  |
|  |  |  |  | ELECTROLUX EACS/I-12HP/N3-15Y | 1 |  |
| 17 |  | Техническая служба (г. Минск, ул.Смоленская,15, 5 этаж, каб. 505) | Настенная сплит-система | TADILUX TRM-18WK | 2 | 01.04.2026-19.04.2026 |
| 18 |  | Отдел аналитики (г. Минск, ул.Смоленская,15, 5 этаж, каб. 507) | Настенная сплит-система | ALPICAIR AWI-21HPR1C | 2 | 01.04.2026-19.04.2026 |
| 19 |  | Транспортный участок (г. Минск, ул.Смоленская,15, 5 этаж, каб. 503) | Настенная сплит-система | NEOCLIMA NS-HAL07R | 1 | 01.04.2026-19.04.2026 |
| 20 |  | Отдел закупок (г. Минск, ул.Смоленская,15, 5 этаж, каб. 506) | Настенная сплит-система | MIDEA MSE-18HR | 1 | 01.04.2026-19.04.2026 |
| 21 |  | Зам. директора по коммерческим вопросам (г. Минск, ул.Смоленская,15, 5 этаж, каб. 508) | Настенная сплит-система | RIX I-W12J | 1 | 01.04.2026-19.04.2026 |
| 22 |  | Отдел трейд-маркетинга (г. Минск, ул.Смоленская,15, 5 этаж, каб. 508) | Настенная сплит-система | ELECTROLUX EACS/1-09HM | 3 | 01.04.2026-19.04.2026 |
| 23 |  | Управление продаж на внутреннем рынке (г. Минск, ул.Смоленская,15, 5 этаж, каб. 509) | Настенная сплит-система | RIX I-W12J | 3 | 01.04.2026-19.04.2026 |
| 24 |  | Юридический отдел (г. Минск, ул.Смоленская,15, 5 этаж, каб. 510) | Настенная сплит-система | TADILUX TRM-18WK | 1 | 01.04.2026-19.04.2026 |
|  |  |  |  | TADILUX TRM-12WK | 2 |  |
|  |  |  |  | TADILUX TRM-09WK | 1 |  |
| 25 |  | Заместитель директора по общим вопросам и идеологической работе (г. Минск, ул.Смоленская,15, 5 этаж, каб. 510) | Настенная сплит-система | TADILUX TRM-12WK | 1 | 01.04.2026-19.04.2026 |
| 26 |  | Председатель профкома (г. Минск, ул.Смоленская,15, 5 этаж, каб. 510) | Настенная сплит -система | TADILUX TRM-09WK | 1 | 01.04.2026-19.04.2026 |
| 27 |  | Сектор идеологической работы (г. Минск, ул.Смоленская,15, 5 этаж, каб. 510 ) | Настенная сплит -система | TADILUX TRM-24WK | 1 | 01.04.2026-19.04.2026 |
| 28 |  | Отдел маркетинга (г. Минск, ул.Смоленская,15, 9 этаж, каб.906) | Настенная сплит-система | ALPICAIR AWI-21HPR1C | 2 | 01.04.2026-19.04.2026 |
|  |  |  |  | ALPICAIR AWI-35HPR1C | 1 |  |
| 29 |  | Отдел информационных технологий (г. Минск, ул.Смоленская,15, 10 этаж, каб.10.27, 10.32) | Настенная сплит-система | NEOCLIMA NS/NU-HAX36R | 1 | 01.04.2026-14.04.2026 |
|  |  |  | Кассетная сплит-система | MITSUBISHI FDT100VD | 1 |  |
| 30 |  | Отдел материально-технического снабжения (г. Минск, ул.Смоленская,15, 10 этаж, каб.10.33) | Настенная сплит-система | TADILUX TRM 24 | 1 | 01.04.2026-19.04.2026 |
| 31 |  | Фирменный магазин "Минск Кристалл" г. Минск, пр-т Победителей, д. 89/1-2 | Настенная сплит-система | CHIGO ALBA ECO CT3S-100H3A-1E150FA | 1 | 01.04.2026-19.04.2026 |
| 32 |  | Фирменный магазин "Минск Кристалл" г.Минск, ул. Ложинская, д.22-1, пом. 1-3, 1-4 (ТЦ "Дмитриев Кирмаш") | Кассетная сплит-система | MDCF-24HRN1 | 1 | 01.04.2026-19.04.2026 |
| 33 |  | Фирменный магазин "Минск Кристалл" г. Минск, ул. Слободская, д. 27-3, пом. 3-25,28 | Напольно-подпотолочная сплит-система | MDUE-48HRN1 | 1 | 01.04.2026-19.04.2026 |
| 34 |  | Фирменный магазин "Минск Кристалл" г. Минск, ул. Скрипникова, д.11А, пом.3 | Кассетная сплит-система, | MDOU-24HDN1 | 1 | 01.04.2026-19.04.2026 |
|  |  |  | Настенная сплит-система | NS-HAL24 | 1 |  |
| 35 |  | Фирменный магазин "Минск Кристалл" г. Минск, ул. Лучины Янки, д. 10, пом.36 | Настенная сплит-система | ZMSA-24-HVT-EEU | 1 | 01.04.2026-19.04.2026 |
|  |  |  | Настенная сплит-система | CH-S30XN7 | 1 |  |
| 36 |  | Фирменный магазин "Мiнск Крышталь" г. Минск, пр-т Независимости, д.3-2 (ТЦ "СТОЛИЦА") | Кассетная сплит-система | MITSUBISHI FDT36KXE6 (2 внутр. блока, 1 наружный) | 1 | 01.04.2026-19.04.2026 |
| 37 |  | Фирменный магазин "Минск Кристалл" г. Минск, пр. Независимости д.179, пом.10 (ТЦ "Спектр") | Напольно-подпотолочная сплит-система | NEOCLIMA NS/NU-48T8 | 1 | 01.04.2026-19.04.2026 |
| 38 |  | Фирменный магазин "Минск Кристалл" г. Минск, пр-т Машерова, д. 8, пом. 6H | Мульти-сплит-система | MITSUBISHI FDC506HES3 | 1 | 01.04.2026-19.04.2026 |
| 39 |  | Фирменный магазин "Минск Кристалл" г. Минск, ул. Волгоградская, д. 4-1, пом. 1-11 | Настенная сплит-система | NEOCLIMA NU-HAX24R | 1 | 01.04.2026-19.04.2026 |
| 40 |  | Фирменный магазин "Минск Кристалл" г. Минск, ул. Есенина, д.30-6H | Настенная сплит-система | NEOCLIMA NU-HAX24R | 1 | 01.04.2026-19.04.2026 |
| 41 |  | Фирменный магазин "Пять звезд" г. Минск, ул. Ротмистрова, д. 42А-1 | Кассетная сплит-система | TOSOT T18H-ILC | 1 | 01.04.2026-19.04.2026 |
| 42 |  | Фирменный магазин "Минск Кристалл" г. Минск, ул. Карвата, д. 31А - 132 | Настенная сплит-система | FAURA U-F0124 | 1 | 01.04.2026-19.04.2026 |
| 43 |  | Магазин "ПЯТЬ ЗВЁЗД" г. Минск, ул. Ангарская, д. 92/8, пом. 11 | Настенная сплит-система | GWH24ACE-K6DNA1I | 1 | 01.04.2026-19.04.2026 |
| 44 |  | Фирменный магазин "Пять звезд" г. Минск, пр-т Рокоссовского, 3 | Кассетная сплит-система | PANASONICAir CU-B34DBE8 | 1 | 01.04.2026-19.04.2026 |
| 45 |  | Фирменный магазин "Минск Кристалл" г. Минск, ул. Никифорова, д. 43, пом. 5 | Настенная сплит-система | TADILUX TRM24WK | 1 | 01.04.2026-19.04.2026 |
| 46 |  | Фирменный магазин "Минск Кристалл" г. Минск, ул. Плеханова, д. 36 - пом.1Н | Настенная сплит-система | GWH24ACE-K6DNA1I | 1 | 01.04.2026-19.04.2026 |
| 47 |  | Фирменный магазин " Минск Кристалл" г. Минск, Долгиновский тракт, д. 19 | Настенная сплит-система | FAURA N-FD24 | 1 | 01.04.2026-19.04.2026 |
| 48 |  | Фирменный магазин " Минск Кристалл" г.Минск, пр-т. Дзержинского д.119-851 | Настенная сплит-система | RIX I-W24H | 1 | 01.04.2026-19.04.2026 |
|  |  |  |  | RIX I-W30H | 1 |  |
| 49 |  | Фирменный магазин " Минск Кристалл" г.Минск, ул. Барамзиной, 10А | Настенная сплит-система | NEOCLIMA NS/NU48 | 1 | 01.04.2026-19.04.2026 |
| 50 |  | Фирменный магазин "Минск Кристалл" г. Минск, ул. Жуковского, д.5, корп.1, пом.3H | Настенная сплит-система | NEOCLIMA NS-HAX24 | 1 | 01.04.2026-19.04.2026 |
| 51 |  | Фирменный магазин "Минск Кристалл" г. Минск, ул. Мирошниченко,д. 1/1-1 пом.1-10 | Кассетная сплит-система | ALPICAIR ASI-53 | 1 | 01.04.2026-19.04.2026 |
| 52 |  | Фирменный магазин "Минск Кристалл" г. Минск, ул. Ташкентская, д. 7, пом. 25 | Настенная сплит-система | NEOCLIMA NU-HAX28R | 1 | 01.04.2026-19.04.2026 |
| 53 |  | Фирменный магазин "Минск Кристалл" г. Минск, ул. Асаналиева, д. 42, пом. 10 | Напольно-подпотолочная сплит-система | IGC IUX-V36HDC | 1 | 01.04.2026-19.04.2026 |
| 54 |  | Фирменный магазин "Минск Кристалл" г. Минск, ул. Рафиева, д. 44-4Н | Настенная сплит-система | ALPICAIR AWI-54H | 1 | 01.04.2026-19.04.2026 |
| 55 |  | Фирменный магазин "Минск Кристалл" г. Минск, пр-т Любимова, д. 17-1, пом.1-15 | Настенная сплит-система | RIX I-W24 | 1 | 01.04.2026-19.04.2026 |
| 56 |  | Фирменный магазин "Минск Кристалл" г. Минск, ул. Берута, д. 24 корп. 1, пом. 2Н | Настенная сплит-система | NEOCLIMA NS-HAX24 | 1 | 01.04.2026-19.04.2026 |
| 57 |  | Фирменный магазин «Кристалл» г. Минск, ул. В. Хоружей, д. 8/4, 5-й сектор, маг. № 8 | Настенная сплит-система | MITSUBISHI FDC100VN | 1 | 01.04.2026-19.04.2026 |
| 58 |  | Фирменный магазин "Минск Кристалл" г. Минск, ул. Чкалова, д. 12-3, офис 16 | Настенная сплит-система | TADILUX TRM18 | 2 | 01.04.2026-19.04.2026 |
| 59 |  | Фирменный магазин "Минск Кристалл" г. Минск, ул. Я.Коласа, д. 48-43 | Настенная сплит-система | TOSOT T18H-SLEu311 | 1 | 01.04.2026-19.04.2026 |
| 60 |  | Фирменный магазин " Минск Кристалл" г.Минск, ул. Филимонова, д. 5/1-1Н | Напольно-подпотолочная сплит-система | IGC IFX-V36HDC | 1 | 01.04.2026-19.04.2026 |
| 61 |  | Фирменный магазин " Минск Кристалл" г.Минск, ул. Притыцкого, д. 32-202 | Настенная сплит -система | EUROHOFF EVR-24i | 1 | 01.04.2026-19.04.2026 |
| 62 |  | Фирменный магазин " Минск Кристалл" г.Минск, ул. Кунцевщина, д. 2А-5, пом. 14 | Настенная сплит -система | EUROHOFF EVR-24i | 1 | 01.04.2026-19.04.2026 |
| 63 |  | Фирменный магазин " Минск Кристалл" г. Минск, пр-т Пушкина, 24 А | Напольно-подпотолочная сплит-система | MIDEA MUC-48R | 1 | 01.04.2026-19.04.2026 |
| 64 |  | Фирменный магазин " Минск Кристалл" г. Минск, ул. Бельского, д. 2, пом. 156 | Настенная сплит-система | TOSHIBA RAS-13EKV-EE | 1 | 01.04.2026-19.04.2026 |
| 65 |  | Фирменный магазин " Минск Кристалл" г. Минск, ул. Авакяна, 19-194 | Настенная сплит-система | BEKO Bk260XA | 1 | 01.04.2026-19.04.2026 |
| 66 |  | Фирменный магазин " Минск Кристалл" г. Минск, ул. Ландера, 36А | Настенная сплит-система | Dantex RK-12SDMI/RK-12SDMIE | 1 | 01.04.2026-19.04.2026 |
|  |  |  |  | Marsa MRK-48CHANIG | 1 |  |
| 67 |  | Фирменный магазин " Минск Кристалл" г. Минск, ул. Ванеева, д. 28-66 | Кассетная сплит-система | CHIGO COU4-36HFN4 (наружный блок 1 шт.) MOON CMS-18K-181 (внутренний блок 2 шт.), CMS-09K-181 (внутренний блок 1 шт.) | 1 | 01.04.2026-19.04.2026 |
| 68 |  | Фирменный магазин " Минск Кристалл" г. Минск, ул. Янки Лучины, д. 10, пом.36 | Настенная сплит-система | CH-S30XN7 | 1 | 01.04.2026-19.04.2026 |
| 69 |  | Фирменный магазин " Минск Кристалл" г. Минск, тракт Игуменский, д. 14-305 | Кассетная сплит-система | GALANZ GW-18HR | 2 | 01.04.2026-19.04.2026 |
| 70 |  | Фирменный магазин " Пять звезд" г. Минск, ул. Янковского, д. 44-142, пом.16 | Кассетная сплит-система | HAIR AB50S1LC1FA | 2 | 01.04.2026-19.04.2026 |
| 71 |  | Фирменный магазин " Минск Кристалл" г. Минск, ул. Корженевского, д. 25А | Настенная сплит-система | OASIS EL-18 | 1 | 01.04.2026-19.04.2026 |
| 72 |  | Магазин "Пять звезд" г. Минск, ул. Почтовая, д.7-1Н | Настенная сплит-система | GWH18QD-K6DNA1D | 3 | 01.04.2026-19.04.2026 |
| 73 |  | Фирменный магазин «Минск Кристалл» г. Минск, пер. Рабочий, д. 5-7Н, пом. 31 | Настенная сплит-система | GREE GWH24 AAD-K3NNA2A/I | 1 | 01.04.2026-19.04.2026 |
| 74 |  | Оптовый склад г. Минск, ул. Промышленная, д. 15 | Мини-сплит система | ZMSA-18-HVT-EEU | 1 | 01.04.2026-19.04.2026 |
| 75 |  | Фирменный магазин " Минск Кристалл" Минская обл., г. Солигорск, ул. Богомолова, д. 20 А | Настенная сплит-система | TADILUX TRM18 | 2 | 01.04.2026-19.04.2026 |
| 76 |  | Фирменный магазин "Кристалл" Минская обл., г. Дзержинск, ул.Карла Маркса, д.12 | Настенная сплит-система | MITSUBISHI SRC56HE-S1 | 1 | 01.04.2026-19.04.2026 |
| 77 |  | Фирменный магазин "Кристалл" Минская обл., г. Жодино, ул. 50 лет Октября, д. 16 | Настенная сплит-система | CENTEK CT-66A48 | 1 | 01.04.2026-19.04.2026 |
|  |  |  |  | PANASONIC CS-A120KE | 1 |  |
| 78 |  | Фирменный магазин "Кристалл" Минская обл., г. Слуцк, ул.14-ти Партизан, д. 37 | Настенная сплит-система | MIDEA MSE24 | 1 | 01.04.2026-19.04.2026 |
| 79 |  | Фирменный магазин "Кристалл" Минская обл., г. Столбцы, ул.Центральная, д.18 | Настенная сплит-система | LESSAR LU-H12KDAZ | 1 | 01.04.2026-19.04.2026 |
|  |  |  |  | Dantex RK-18SDMI/RK-18SDMIE | 1 |  |
| 80 |  | Фирменный магазин "Минск Кристалл" Минская обл., г. Березино, ул. Победы, д.1 | Напольно-подпотолочная сплит-система | CHIGO CH-361UPT3 | 1 | 01.04.2026-19.04.2026 |
| 81 |  | Фирменный магазин "Минск Кристалл" Минская обл., г. Молодечно, ул. Великий гостинец, р-н магазина "Сучасник" | Настенная сплит-система | LOMO ARCTIC GWH24QEXF-K6DNC2I/I | 1 | 01.04.2026-19.04.2026 |
| 82 |  | Фирменный магазин "Минск Кристалл" Минская обл., г. Солигорск, ул. Ленина, д. 1 Б | Колонная сплит-система | MITSUBISHI EDC125 | 1 | 01.04.2026-19.04.2026 |
| 83 |  | Оптовый склад "Колядичи" (сектор внутреннего контроля) Минский район, промзона Колядичи, Сеницкий с/с, 17 | Настенная сплит -система | TADILUX TRM-09WK | 1 | 01.04.2026-19.04.2026 |
| 84 |  | Управление логистики оптового склада "Колядичи" (Минский район, промзона Колядичи, Сеницкий с/с, 17) | Настенная сплит-система | LESSAR LS-H18KKA2A | 1 | 01.04.2026-19.04.2026 |
|  |  |  |  | ALPICAIR AWI-21HPR1C | 1 |  |
|  |  |  |  | TADILUX TRM 09WK | 3 |  |
|  |  |  |  | RIX I-W09PA | 1 |  |
|  |  |  |  | TADILUX TRM 12WK | 2 |  |
|  |  |  |  | TADILUX TRM 24WK | 1 |  |
| 85 |  | Фирменный магазин "Минск Кристалл" Минская обл., г. Молодечно, ул.Вольная, 10 | Напольно-подпотолочная сплит-система | GALANZ GW-36HRS | 1 | 01.04.2026-19.04.2026 |
| 86 |  | Фирменный магазин "Минск Кристалл" Минский р-н, гп Мачулищи, ул. Молодёжная, д. 29 | Настенная сплит-система | LESSAR LS-H18KLA2AB | 2 | 01.04.2026-19.04.2026 |
| 87 |  | Фирменный магазин "Кристалл" Минская обл., г. Несвиж, ул. С.Лазо, д. 1А | Настенная сплит-система | LESSAR LS-H12 | 1 | 01.04.2026-19.04.2026 |
|  |  |  |  | TOSOT T18H | 1 |  |
|  |  |  |  | TADIRAN GTM24H | 1 |  |
| 88 |  | Фирменный магазин "Минск Кристалл" Минская обл., г. Борисов, пр-т Революции, д. 27 | Настенная сплит-система | MIDEA MUB-48HR | 1 | 01.04.2026-19.04.2026 |
|  |  |  |  | HISENSE KFR-7002GE | 1 |  |
| 89 |  | Фирменный магазин «Минск Кристалл» аг. Колодищи, ул. Минская, д. 5/4-4 | Настенная сплит-система | EUROHOFF ESW-18HI | 1 | 01.04.2026-19.04.2026 |
| 90 |  | Фирменный магазин «Минск Кристалл» г. Марьина Горка, ул. Новая Заря, д. 25В | Кассетная сплит-система | MITSUBISHI FDTH408 | 1 | 01.04.2026-19.04.2026 |
| 91 |  | Фирменный магазин «Минск Кристалл» г.п. Уречье, ул. Ленина, д. 4А | Настенная сплит-система | MITSUBISHI MSC-6A25 | 1 | 01.04.2026-19.04.2026 |
|  |  |  | Настенная сплит-система | SAMSUNG AR18BQ | 1 |  |
| 92 | Брест, Брестская обл. | Фирменный магазин "Крышталь" г. Брест, ул. Республиканская, д. 10А-39 | Напольно-подпотолочная сплит-система | NEOCLIMA RC-MJ43 | 1 | 20.04.2026-26.04.2026 |
| 93 |  | Фирменный магазин "Минск Кристалл" Брестская обл., г. Кобрин, ул. Советская, д. 34 | Настенная сплит-система | TADILUX TRM24 | 1 | 20.04.2026-26.04.2026 |
|  |  |  |  | TAC-24CHSD | 1 | 20.04.2026-26.04.2026 |
| 94 |  | Фирменный магазин "Минск Кристалл" Брестская обл., г. Барановичи, ул. Советская, д.62-3 | Настенная сплит-система | RIX L-W24 | 1 | 20.04.2026-26.04.2026 |
|  |  |  | Напольно-потолочная сплит-система | MDUE-36HRDN1 | 1 | 20.04.2026-26.04.2026 |
| 95 |  | Фирменный магазин "Минск Кристалл" Брестская обл., г. Барановичи, пр-т Советский, д. 21 | Настенная сплит-система | TAC-24CHSD/XA71IN | 1 | 20.04.2026-26.04.2026 |
| 96 |  | Фирменный магазин "Минск Кристалл" Брестская обл., г.Барановичи, ул.Андреева, д.1Б | Кассетная сплит-система | KUD100T1/A-S | 1 | 20.04.2026-26.04.2026 |
| 97 |  | Фирменный магазин "Пять звезд" Брестская обл., г. Ивацевичи, ул. Механизаторов, д. 3/3-2 | Напольно-потолочная сплит-система | Hisense AUV-36UR4RC8 | 1 | 20.04.2026-26.04.2026 |
| 98 |  | Оптовый склад г.Брест, ул.Фомина, 17 | Настенная сплит -система | CENTEK CT65009 | 1 | 20.04.2026-26.04.2026 |
| 99 |  | Отдел продаж г.Брест, ул.Фомина, 17 | Настенная сплит -система | NEOCLIMA NS-NA36 | 1 | 20.04.2026-26.04.2026 |
| 100 |  | Фирменный магазин "Минск Кристалл" г. Брест, проспект Машерова, д. 53-53 | Настенная сплит -система | TCL TAC-18 | 1 | 20.04.2026-26.04.2026 |
| 101 |  | Фирменный магазин "Минск Кристалл" Брестская обл., г. Иваново, ул. Карла Маркса, д. 35А | Настенная сплит -система | GREE GWH24 | 1 | 20.04.2026-26.04.2026 |
| 102 |  | Фирменный магазин «Минск Кристалл» г. Пинск, ул. Первомайская, д. 142-168 | Настенная сплит -система | FUJITSU AYSG09 | 1 | 20.04.2026-26.04.2026 |
|  |  |  |  | AIR 50 AVQS1R-1 | 1 | 20.04.2026-26.04.2026 |
| 103 |  | Фирменный магазин «Минск Кристалл» Брестская обл., г. Пинск, ул. Солнечная, д.51А | Настенная сплит -система | AIR 50 AVQS1R-1 | 1 | 20.04.2026-26.04.2026 |
| 104 |  | Оптовый склад Брестская обл., Барановичский р-н, Столовичский с/с, 210/4, производственно-складское здание, 1.4 км севернее д.Антоново | Настенная сплит -система | CHIGO CS-21V3G | 1 | 20.04.2026-26.04.2026 |
|  |  |  |  | CHIGO CS-35V3G | 1 |  |
| 105 | Гомель, Гомельская обл. | Фирменный магазин "Минск Кристалл" Гомельская обл., г. Петриков, ул.Гагарина, д.12 | Настенная сплит-система | TADILUX NS/NU36 | 1 | 27.04.2026-03.05.2026 |
| 106 |  | Фирменный магазин "Минск Кристалл" Гомельская обл., г. Рогачёв, ул. Богатырёва, д.114 Б | Настенная сплит-система | ENERGOLUX SAS 24CH1-AI | 1 | 27.04.2026-03.05.2026 |
| 107 |  | Фирменный магазин "Минск Кристалл" Гомельская обл., г. Речица, ул. Советская, д. 82 | Настенная сплит-система | ENERGOLUX SAS24 | 1 | 27.04.2026-03.05.2026 |
| 108 |  | Фирменный магазин "Минск Кристалл" г. Гомель, пр-т Речицкий, д.91А | Настенная сплит-система | TADILUX TRM18 | 2 | 27.04.2026-03.05.2026 |
| 109 |  | Фирменный магазин «Пять Звезд» г. Гомель, проспект Ленина, д. 63, пом. 94 | Напольно-подпотолочная сплит-система | LG UV18 | 1 | 27.04.2026-03.05.2026 |
| 110 |  | Фирменный магазин "Минск Кристалл" Гомельская обл.,г. Жлобин, ул. Войкова, д.8 | Настенная сплит-система | RIX I-W36 | 1 | 27.04.2026-03.05.2026 |
| 111 |  | Фирменный магазин "Минск Кристалл" Гомельская обл., г. Светлогорск, ул. Луначарского, район детской поликлиники | Настенная сплит-система | ENERGOLUX SAS24 | 1 | 27.04.2026-03.05.2026 |
| 112 |  | Фирменный магазин "Минск Кристалл" Гомельская обл., г.Мозырь, бульвар Дружбы, д. 3А рынок "Привоз", пав. № 298 | Настенная сплит-система | ENERGOLUX SAS24 | 1 | 27.04.2026-03.05.2026 |
| 113 |  | Фирменный магазин "Минск Кристалл" Гомельская обл., г.Мозырь, ул. Малинина, д.1В пом.28 | Кассетная сплит-система | NEOCLIMA NS/NU36 | 1 | 27.04.2026-03.05.2026 |
| 114 |  | Фирменный магазин "Минск Кристалл" г.Гомель, ул. Сухого, д. 6-129, пом. 34 | Настенная сплит -система | NEOCLIMA NS/NU36 | 1 | 27.04.2026-03.05.2026 |
| 115 |  | Фирменный магазин "Минск Кристалл" г. Гомель, ул. 60 лет CCCP, д.14/2-3, пом. 3-1 | Кассетная сплит-система | EACC-24H/UP4-DC/N8 | 1 | 27.04.2026-03.05.2026 |
| 116 |  | Фирменный магазин "Минск Кристалл" г. Гомель, ул. Ефремова, д.15-1 | Настенная сплит -система | GC-S18HR | 1 | 27.04.2026-03.05.2026 |
| 117 |  |  |  | RK-18SDM2 | 1 |  |
| 118 |  | Фирменный магазин "Минск Кристалл" Гомельская обл., г. Калинковичи, ул. Князева, д. 3, пом. 14 | Настенная сплит -система | BSGRI-24HN8_22Y | 1 | 27.04.2026-03.05.2026 |
| 119 |  | Оптовый склад г. Гомель, ул. Могилевская, 1A | Настенная сплит -система | GREE GWH09ACC-K6DNA1F | 2 | 27.04.2026-03.05.2026 |
| 120 | Гродно, Гродненская обл. | Фирменный магазин "Минск Кристалл" г. Гродно, ул. Соломовой, д.104 А | Настенная сплит-система | TADILUX TRM24WK | 1 | 04.05.2026-12.05.2026 |
| 121 |  | Фирменный магазин "Минск Кристалл" Гродненская обл., г. Новогрудок, ул. Ленина, д. 5 | Настенная сплит-система | ENERGOLUX SAS24CH1-A1 | 1 | 04.05.2026-12.05.2026 |
| 122 |  | Фирменный магазин "Минск Кристалл" Гродненская обл., г. Сморгонь, ул. Советская, д. 8-25 | Настенная сплит-система | TADILUX TRM18WK | 1 | 04.05.2026-12.05.2026 |
| 123 |  | Фирменный магазин "Минск Кристалл" Гродненская обл., г. Слоним, ул. Ершова, д. 58А-1 | Настенная сплит-система | NEOCLIMA NS-HAX36 | 1 | 04.05.2026-12.05.2026 |
| 124 |  | Фирменный магазин "Минск Кристалл" г.Гродно, ул. Тавлая, д.30"Б", пом.9 | Настенная сплит-система | TADILUX TRM18WK | 2 | 04.05.2026-12.05.2026 |
| 125 |  | Фирменный магазин "Минск Кристалл" Гродненская обл., г.Островец, ул. Володарского, д.8А | Настенная сплит-система | MITSUBISHI MSZ-EF35VE3W | 2 | 04.05.2026-12.05.2026 |
| 126 |  | Фирменный магазин "Минск Кристалл" г. Гродно, ул. Б. Троицкая, дом 19 | Настенная сплит-система | AWI-71HRDC1E/AWO-71HRDC1E | 1 | 04.05.2026-12.05.2026 |
| 127 |  | Оптовый склад г.Гродно, въезд Рамесны, д. 5 | Настенная сплит-система | VETERO V-S24SHPAC2S | 1 | 04.05.2026-12.05.2026 |
| 128 |  | Фирменный магазин "Минск Кристалл" Гродненская обл., г. Ивье, ул. Дружбы, д. 2 | Настенная сплит-система | TADILUX TRM24WK | 1 | 04.05.2026-12.05.2026 |
| 129 |  | Фирменный магазин "Минск Кристалл" Гродненская обл., г. Щучин, ул. Советская д.16 | Настенная сплит-система | TADILUX TRM24WK | 2 | 04.05.2026-12.05.2026 |
| 130 |  | Фирменный магазин «Минск Кристалл» Гродненская обл., г. Лида, пр-т Победы, д. 27-59 | Канальная сплит-система | TOSOT T24H-LF/I | 2 | 04.05.2026-12.05.2026 |
|  |  |  | Напольно-потолочная сплит-система | GUD71W1Nh-S | 1 |  |
| 131 | Могилев, Могилевская обл. | Отдел продаж по Могилёвской области (г. Могилёв, ул. Первомайская, 16) | Настенная сплит-система | NEOCLIMA NS-HAL07R | 1 | 13.05.2026-20.05.2026 |
| 131 |  | Фирменный магазин " Минск Кристалл" г. Могилёв, ул. Мовчанского, д. 25-98 | Настенная сплит-система | TADILUX TRM24WK | 1 | 13.05.2026-20.05.2026 |
|  |  |  |  | TADILUX TRM09WK | 1 |  |
| 132 |  | Фирменный магазин "Кристалл" г. Могилёв, ул. Первомайская, д. 16 | Настенная сплит-система | TADILUX TRM18WK | 1 | 13.05.2026-20.05.2026 |
| 133 |  | Фирменный магазин "Крышталь" Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Советская, 40-4 | Настенная сплит-система | HAIER AS18G | 1 | 13.05.2026-20.05.2026 |
| 134 |  | Фирменный магазин "Минск Кристалл" Могилевская обл., г. Осиповичи, ул. Сумченко, д. 61А | Настенная сплит-система | TADILUX TRM24 | 2 | 13.05.2026-20.05.2026 |
| 135 |  | Фирменный магазин "Минск Кристалл" Могилевская обл., г. Бобруйск, пр-т Строителей, д. 58, пом. 77 | Настенная сплит-система | TADILUX TRM18WK | 2 | 13.05.2026-20.05.2026 |
| 136 |  | Фирменный магазин "Минск Кристалл" Могилевская обл., г. Бобруйск, ул.50 лет ВЛКСМ,1 | Настенная сплит-система | HISENSE HS24HR | 1 | 13.05.2026-20.05.2026 |
| 137 |  | Фирменный магазин "Минск Кристалл" г. Могилёв, ул. Островского, д.15, пом.2 | Настенная сплит-система | TADILUX TRM18WK | 1 | 13.05.2026-20.05.2026 |
| 138 |  | Фирменный магазин "Минск Кристалл" г. Могилев, пр-т Шмидта, д. 28-130 | Настенная сплит-система | BALLU BSOlin-12HN8_22Y | 1 | 13.05.2026-20.05.2026 |
| 139 |  | Оптовый склад г. Могилев, пр-т Димитрова, 31А | Настенная сплит-система | VETERO BONUM V-S09BHPAC | 1 | 13.05.2026-20.05.2026 |
| 140 |  | Оптовый склад Могилевкая обл., г. Бобруйск, ул. Кирова, 1 Д | Настенная сплит-система | ELECTROLUX EACS-L24 | 1 | 13.05.2026-20.05.2026 |
| 141 | Витебск, Витебская обл. | Фирменный магазин "Минск Кристалл" г. Витебск, пл. Смоленская, д. 5-7 | Настенная сплит-система | AIRWELL AWSI-HDD018 | 1 | 21.05.2026-31.05.2026 |
| 142 |  | Фирменный магазин "Минск Кристалл" г. Витебск, ул. Кирова, д. 13-42, пом.2 | Настенный cплит-система | KOMATSU KSW18 | 1 | 21.05.2026-31.05.2026 |
| 143 |  | Фирменный магазин "Минск Кристалл" Витебская обл., г. Новолукомль, ул.Коммунальная, д. 1, пом.14 | Настенная сплит-система | TADILUX TRM 18WK | 1 | 21.05.2026-31.05.2026 |
| 144 |  | Фирменный магазин "Минск Кристалл" Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Нефтяников, д.6 пом.8 | Настенная сплит-система | NEOCLIMA NS-HAX36R | 1 | 21.05.2026-31.05.2026 |
| 145 |  | Фирменный магазин "Минск Кристалл" Витебская обл., г. Орша, ул. Василия Молокова, д.10-12 | Настенная сплит-система | TADILUX TRM 24WK | 1 | 21.05.2026-31.05.2026 |
| 146 |  | Фирменный магазин "Минск Кристалл" Витебская обл., г. Полоцк, ул. Богдановича, д. 14 | Настенная сплит-система | FAURA N-F0124 | 1 | 21.05.2026-31.05.2026 |
| 147 |  | Фирменный магазин "Минск Кристалл" Витебская обл., г. Чашники, ул. Ленинская, д. 91Б | Настенная сплит-система | DANTEX RK-24 | 1 | 21.05.2026-31.05.2026 |
| 148 |  | Фирменный магазин "Крышталь" г. Витебск, ул. Ленина, д.80/1 | Настенная сплит-система | NEOCLIMA NU-HAX28 | 1 | 21.05.2026-31.05.2026 |
| 149 |  | Фирменный магазин "Крышталь" г. Витебск, ул.Чкалова, д.30/1 | Настенная сплит-система | TIMBERK AC TIM 24LC | 1 | 21.05.2026-31.05.2026 |
| 150 |  | Фирменный магазин "Крышталь" Витебская обл., г. Полоцк, пр-т Ф.Скорины, д.36 - 78 | Настенная сплит-система | RIX I-W24 | 1 | 21.05.2026-31.05.2026 |
| 151 |  | Фирменный магазин "Минск Кристалл" Витебская область, г. Браслав, ул. Октября, д. 4, пом. 14-15 | Настенная сплит-система | NEOCLIMA NU-48U8 | 1 | 21.05.2026-31.05.2026 |
| 152 |  | Фирменный магазин "Минск Кристалл" Витебская обл., г. Орша, ул. К. Маркса, д.28-71 | Настенная сплит-система | TADILUX TRM 18 WK | 1 | 21.05.2026-31.05.2026 |
| 153 |  | Фирменный магазин "Минск Кристалл" Витебская обл., г. Орша, ул. Могилёвская, д. 106А-1 | Напольно-подпотолочная сплит-система | NEOCLIMA NS/NU-48T8 | 1 | 21.05.2026-31.05.2026 |
| 154 |  | Фирменный магазин "Минск Кристалл" г. Витебск, ул.Чкалова, д.19/1-108 | Настенная сплит-система | GREE GTH36 | 1 | 21.05.2026-31.05.2026 |
| 155 |  | Фирменный магазин "Минск Кристалл" г.Витебск, пр-т Победы, д. 2-182, пом. 1 | Настенная сплит -система | TADILUX TRM 24 | 1 | 21.05.2026-31.05.2026 |
| 156 |  | Фирменный магазин "Минск Кристалл" Витебская обл., г. Глубокое, ул. Ленина, 13-6 | Настенная сплит-система | MIDEA MSRIU-18 | 1 | 21.05.2026-31.05.2026 |
| 157 |  | Фирменный магазин "Крышталь" Витебская область, г. Новополоцк, ул. Молодежная, 138-177 | Настенная сплит-система | YORK MOC45N35B | 1 | 21.05.2026-31.05.2026 |
| 158 |  | Отдел продаж г. Витебск, ул. Белорусская, 6а, ком. 21-22 | Настенная сплит-система | AQ09TSBN | 1 | 21.05.2026-31.05.2026 |
|  |  |  |  | СТ-65L30 | 1 |  |
| 159 |  | Оптовый склад г.Витебск, ул. Гагарина., д. 222 | Настенная сплит-система | CHIGO CS-21V3G-B170AY8B | 1 | 21.05.2026-31.05.2026 |
|  |  |  |  | CHIGO CS-21V3G-Y8B/ | 1 |  |
| ∑ |  |  |  |  | 230 |  |  |

Исполнитель							Заказчик

__________________ / /				_____________________ / /

м.п.								м.п.

Приложение №2

к договору №

от «» марта 2026 г.

Перечень работ при проведении технического обслуживания:

- осмотр и проверка параметров СКВ;

- проверка исправности системы индикации режимов;

- проверка исправности дренажной системы;

- очистка жалюзи внутреннего блока;

- очистка корпуса и передней панели внутреннего блока;

- очистка фильтров внутреннего блока;

- очистка испарителя внутреннего блока;

- очистка вентилятора внутреннего блока;

- очистка вентилятора внешнего блока;

- очистка теплообменника внешнего блока;

- мойка наружного блока, не загрязняя фасад здания;

- очистка дренажной системы;

- проверка герметичности соединений контура прохождения хладагентов, при необходимости дозаправка кондиционеров хладагентом;

- проверка работы во всех режимах;

- проверка давления хладагента в системе;

- проверка электропитания;

- проверка работоспособности пульта ДУ;

- оформление документов (ведомостей/отчетов) с указанием марки СКВ после обслуживания оборудования с отметкой выполненных работ в соответствии с перечнем (приложение №1) за подписью и печатью ответственного на объекте;

- консультация по вопросам эксплуатации.

- составление дефектных актов на ремонт (при необходимости).

Исполнитель							Заказчик

__________________ / /				_____________________ / /

м.п.								м.п.

Приложение №3

к договору №

от «» марта 2026 г.

Перечень работ по восстановлению работоспособности СКВ

- перенос сплит-системы;

- снятие/навеска сплит-системы;

- закладка межблочной трассы;

- снятие межблочной трассы;

- заправка хладагентом;

- замена флекса;

- пайка;

- наращивание фреонопровода;

- диагностика кондиционера (в случае, если кондиционер неисправен и необходимо установить причину его выхода из строя);

- поиск, обнаружение и устранение неисправности электропроводки;

- замена/установка дренажного насоса;

- восстановление исправности дренажа, наращивание дренажа;

- замена/установка кронштейнов;

- замена компрессора;

- замена датчика;

- восстановление вальцовочных соединений;

- замена/прокладка кабель-канала;

- замена платы управления;

- ремонт платы управления;

- замена/установка зимнего комплекта;

- замена фильтра;

- замена турбины внутреннего блока;

- вакуумация системы;

- замена вентилятора внутреннего/наружного блоков;

- замена клапана давления;

- навеска (ремонт) антивандальной корзины на наружный блок кондиционера;

- очистка СКВ и области вокруг него от снега, наледи, грязи и постороннего мусора;

- установка экранов защитных на внутренний блок кондиционера.

Требования к работам по восстановлению работоспособности СКВ и их стоимость:

| №п/ п | Требования | Вид заявки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Аварийная заявка | Заявка в порядке текущей эксплуатации |
| 1 | Требования по подаче заявок | Работы в рамках Договора выполняются Исполнителем по согласованным Сторонами письменным заявкам Заказчика и/или при поступлении телефонного сообщения ответственному лицу Исполнителя: • в рабочие дни (понедельник-пятница с 8-30 по 17-30) − в CRM-системе Битрикс24; • в нерабочее время, выходные дни, государственные праздники и праздничные (нерабочие) дни круглосуточно ежедневно − по телефону (указать номер Исполнителя), Viber. Заявка на выполнение работ размещается в CRM-системе Битрикс24 либо сообщается по телефону, Viber и принимается в работу Исполнителем. Заявка должна содержать следующую информацию: - место выполнения работ; - марку оборудования; - краткое описание неисправности оборудования; - срок выполнения работ; - контактные данные лица, подавшего заявку. Исполнитель обязан принять в работу заявку немедленно посредством CRM-системы Битрикс24, телефону, Viber. В случае возникновения необходимости у Исполнителя уточнения дополнительной информации по заявке, Исполнитель самостоятельно связывается с ответственным лицом на объекте, номер телефона которого указан в заявке. | Работы в рамках Договора выполняются Исполнителем по согласованным Сторонами письменным заявкам Заказчика и/или при поступлении телефонного сообщения ответственному лицу Исполнителя: • в рабочие дни (понедельник-пятница с 8-30 по 17-30) − в CRM-системе Битрикс24; • в нерабочее время, выходные дни, государственные праздники и праздничные (нерабочие) дни круглосуточно ежедневно − по телефону (указать номер Исполнителя), Viber. Заявка на выполнение работ размещается в CRM-системе Битрикс24, телефону, Viber и принимается в работу Исполнителем. Заявка должна содержать следующую информацию: - место выполнения работ; - марку оборудования; - краткое описание неисправности оборудования; - срок выполнения работ; - контактные данные лица, подавшего заявку. Исполнитель обязан принять в работу заявку в течение 2 (двух) рабочих часов после ее поступления в CRM-системе Битрикс24, телефону, Viber. В случае возникновения необходимости у Исполнителя уточнения дополнительной информации по заявке, Исполнитель самостоятельно связывается с ответственным лицом на объекте, номер телефона которого указан в заявке. |
| 2 | Время реагирования (выезда) Исполнителя | Не более 3 (трех) часов с момента получения заявки Заказчика. | В течение 72 (семидесяти двух) часов с момента получения заявки Заказчика. |
| 3 | Срок выполнения работ | В день подачи заявки при условии наличия у Исполнителя запасных частей, материалов, оборудования. В случае невозможности выполнения заявки Исполнителем в указанный срок по причине отсутствия необходимых запасных частей, материалов, оборудования в наличии у Исполнителя, срок выполнения работ согласовывается с Заказчиком и продлевается на время приобретения данных запасных частей, материалов, оборудования. В этом случае заявка переводится в категорию выполнения заявки в порядке текущей эксплуатации. На диагностику неисправного оборудования отводится не более 1 чел/ч. Время, затраченное на выполнение работ по заявке, фиксируется в ведомости (отчете) о выполнении работ ответственным лицом на объекте Заказчика с момента прибытия специалиста Исполнителя на объект Заказчика и начала выполнения работ до окончания их выполнения. | В течение 72 (семидесяти двух) часов с момента получения заявки Заказчика при условии наличия у Исполнителя запасных частей, материалов, оборудования. В случае отсутствия необходимых запасных частей, материалов, оборудования в наличии у Исполнителя, срок выполнения работ согласовывается с Заказчиком и продлевается на время приобретения данных запасных частей, материалов, оборудования, но не более 24 (двадцати четырех) часов. На диагностику неисправного оборудования отводится не более 1 чел/ч. Время, затраченное на выполнение работ по заявке, фиксируется в ведомости (отчете) о выполнении работ ответственным лицом на объекте Заказчика с момента прибытия специалиста Исполнителя на объект Заказчика и начала выполнения работ до окончания их выполнения. |
| 4 | Оплата, чел/ч | Согласно удвоенному тарифу и затраченному времени на выполнение работ. Первый час работы округляется до целого 1-го часа и оплачивается полностью; свыше 1-го часа оплачивается по факту отработанного времени, зафиксированного в отчете выполнения работ по объекту и подписанного представителем Исполнителя и ответственным лицом на объекте Заказчика. В случае, если по заявке выполнялась только работа по диагностике оборудования, оплата производится следующим образом: - если в последующем будет выполнятся ремонт оборудования – после выполнения ремонта, время на диагностику указывается в акте выполненных работ отдельной строкой и присоединяется ко времени выполнения работ. - если в последующем ремонт выполняться не будет – после выдачи дефектного акта на оборудование в случае признания его непригодным к дальнейшей эксплуатации либо решения Заказчика о нецелесообразности ремонта. Оплачивается не более 1 чел/ч. Стоимость расходных материалов, запчастей, оборудования предварительно согласовывается и в стоимость работ по восстановлению работоспособности СКВ не входит, оплачивается отдельно на основании подтверждающих документов. | Согласно тарифу и затраченному времени на выполнение работ. Первый час работы округляется до целого 1-го часа и оплачивается полностью; свыше 1-го часа оплачивается по факту отработанного времени, зафиксированного в отчете выполнения работ по объекту и подписанного представителем Исполнителя и ответственным лицом на объекте Заказчика. В случае, если по заявке выполнялась только работа по диагностике оборудования, оплата производится следующим образом: - если в последующем будет выполнятся ремонт оборудования – после выполнения ремонта, время на диагностику указывается в акте выполненных работ отдельной строкой и присоединяется ко времени выполнения работ. - если в последующем ремонт выполняться не будет – после выдачи дефектного акта на оборудование в случае признания его непригодным к дальнейшей эксплуатации либо решения Заказчика о нецелесообразности ремонта. Оплачивается не более 1 чел/ч. Стоимость расходных материалов, запчастей, оборудования предварительно согласовывается и в стоимость работ по восстановлению работоспособности СКВ не входит, оплачивается отдельно на основании подтверждающих документов. |
| 5 | Ответственность Исполнителя за нарушение сроков выполнения работ | 5.1. за нарушение установленных сроков выполнения работ, включая оформление документов, подтверждающих их выполнение, − 0,2 б.в. за каждый день просрочки. Акты выполненных работ предоставляются Заказчику ежемесячно не позднее 5 (пятого) числа месяца следующего за отчетным. 5.2. за несвоевременное устранение дефектов, указанных в актах Заказчика (в том числе выявленных в период гарантийного срока), − 0,2 б.в. за каждый день просрочки, начиная со дня окончания указанного в акте срока устранения. Дефекты в период гарантийного срока должны быть устранены в срок до 5 (пяти) календарных дней с момента поступления письменной заявки в письменном виде. 5.3. По соглашению сторон установленные настоящими Правилами размеры ответственности могут быть увеличены. Стороны вправе установить в договоре за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств иные, не предусмотренные настоящими Правилами виды и размеры ответственности, не противоречащие законодательству. | 5.1. за нарушение установленных сроков выполнения работ, включая оформление документов, подтверждающих их выполнение, − 0,2 б.в. за каждый день просрочки. Акты выполненных работ предоставляются Заказчику ежемесячно не позднее 5 (пятого) числа месяца следующего за отчетным. 5.2. за несвоевременное устранение дефектов, указанных в актах Заказчика (в том числе выявленных в период гарантийного срока), − 0,2 б.в. за каждый день просрочки, начиная со дня окончания указанного в акте срока устранения. Дефекты в период гарантийного срока должны быть устранены в срок до 5 (пяти) календарных дней с момента поступления письменной заявки в письменном виде. 5.3. По соглашению сторон установленные настоящими Правилами размеры ответственности могут быть увеличены. Стороны вправе установить в договоре за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств иные, не предусмотренные настоящими Правилами виды и размеры ответственности, не противоречащие законодательству. |

Исполнитель							Заказчик

__________________ / /				_____________________ / /

м.п.								м.п.

Приложение №4

к договору № 080-03/2025

от «27» марта 2025 г.

Протокол согласования цены на выполнение работ

по ТОиР СКВ

| п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во оборудова-ния | Цена за единицу | Стоимость без учета НДС, бел.руб. | НДС -20%, бел. руб. | Сумма с НДС, бел. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | без учета НДС, бел.руб. |  |  |  |
| 1 | Техническое обслуживание систем кондиционирования воздуха | шт. | 230 |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  | - | - | - |
| п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во в год | Цена за 1 чел./час без учета | Стоимость без учета НДС, бел.руб. | НДС -20%, бел. руб. | Сумма с НДС, бел. руб. |
|  |  |  |  | НДС, бел.руб. |  |  |  |
| 1 | Восстановление работоспособности СКВ (обычная заявка) | чел/час | 50 |  |  |  |  |
| 2 | Восстановление работоспособности СКВ (аварийная заявка) | чел/час | 25 |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Материалы | Х | Х | Х | 6 200,00 | 1 240,00 | 7 440,00 |
| Итого: |  |  |  |  | 6 200,00 | 1 240,00 | 7 440,00 |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |

Стоимость работ по техническому обслуживанию систем кондиционирования воздуха составляет (бел. руб. коп.) бел. руб.

Исполнитель							Заказчик

__________________ / /				_____________________ / /

м.п.								м.п.

Приложение №5

к договору №

от «» марта 2026 г.

Отчет при проведении технического обслуживания

Исполнитель:

Заказчик: Торговое унитарное предприятие «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «МИНСК КРИСТАЛЛ ТРЕЙД»

Наименование объекта (адрес):

| № | Марка | Модель (серийный номер) | Место установки |
| --- | --- | --- | --- |

| № | Наименование работы | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- |
| 1 | Осмотр и проверка параметров СКВ |  |
| 2 | Проверка исправности системы индикации режимов |  |
| 3 | Проверка исправности дренажной системы |  |
| 4 | Очистка жалюзи внутреннего блока |  |
| 5 | Очистка корпуса и передней панели внутреннего блока |  |
| 6 | Очистка фильтров внутреннего блока |  |
| 7 | Очистка испарителя внутреннего блока |  |
| 8 | Очистка вентилятора внутреннего блока |  |
| 9 | Очистка вентилятора внешнего блока |  |
| 10 | Очистка теплообменника внешнего блока |  |
| 11 | Мойка наружного блока не загрязняя фасад здания |  |
| 12 | Очистка дренажной системы |  |
| 13 | Проверка герметичности соединений контура прохождения хладагентов, при необходимости дозаправка кондиционеров хладагентом |  |
| 14 | Проверка работы во всех режимах |  |
| 15 | Проверка давления хладагента в системе |  |
| 16 | Проверка электропитания |  |
| 17 | Проверка работоспособности пульта ДУ |  |
| 18 | Консультация по вопросам эксплуатации |  |

Дефекты оборудования, выявленные при проведении ТО:

Дополнительный перечень работ при проведении ТО (по необходимости):

Рекомендации:

Исполнитель							Заказчик

__________________ / /				_____________________ / /

м.п.								м.п.